NG WORKSHOP

Embedding AI Agents in Business Processes — Safely and Under Full Control

הצעת מחיר

פיתוח מחדש של אפליקציית ומערכת Student Group

אפליקציה, מערכת ניהול, זיהוי וטירגוט קהלים חכם ועיצוב מחדש

| 17.08.2026 | :תאריך |
| --- | --- |
| סטודנט גרופ | :עבור |
| Guy Elisha — NG Workshop | :מוגש על ידי |
| guy@ngworkshop.co.il ¦ 04-823-2535 | :ליצירת קשר |

1. רקע ומטרת הפרויקט

לפני כעשור פיתחה NG Workshop את הפלטפורמה של סטודנט גרופ — אפליקציית מובייל ומערכת ניהול לאיתור, פרסום ומימוש קופונים והטבות עבור קהל סטודנטים ואקדמאים. הפלטפורמה פועלת בהצלחה מזה שנים ומשרתת קהל רחב של משתמשים ובעלי עסקים.

מטרת הפרויקט המוצע היא כתיבה מחדש של האפליקציה על גבי תשתית טכנולוגית מודרנית, שדרוג מערכת הניהול תוך שימור מלא של היכולות הקיימות, והוספת יכולות חדשות המתמקדות בשלושה צירים מרכזיים: (1) שיפור תהליכי ההרשמה, הכניסה ואימות הזהות של הסטודנטים בזמן אמת; (2) שיפור הטירגוט והרלוונטיות של ההצעות באמצעות קהלים אוטומטיים ומנגנון המלצות חכם; (3) הגברת השקיפות מול בעלי העסקים באמצעות דיווח וסטטיסטיקה מפורטים יותר.

ההצעה שלהלן פרושׂת את היקף העבודה, שלביו, לוחות הזמנים המשוערים והתמחור, ומהווה בסיס לדיון ולסגירת ההתקשרות.

2. היקף הפרויקט

2.1 מערכת הניהול (Back-Office)

שדרוג ומודרניזציה של מערכת הניהול הקיימת, תוך שימור מלא של כלל היכולות התפעוליות הקיימות היום (ניהול עסקים, קופונים, קטגוריות, משתמשים ותהליכי אישור).

- שיפור חוויית המשתמש וממשק הניהול הקיים.

- שכבת סטטיסטיקה ודוחות מפורטת יותר עבור בעלי העסקים — לצורך הגברת השקיפות (צפיות, מימושים, מגמות לאורך זמן).

- מאחר שאין כיום אזור כניסה עצמאי לבעלי עסקים, בשלב זה מוצע לספק את הנתונים בשתי דרכים: דוח תקופתי הנשלח אוטומטית באימייל לבעל העסק, ודוח על-פי דרישה המופק ומוצג על ידי צוות סטודנט גרופ.

- הקמת פורטל כניסה עצמאי מלא לבעלי עסקים (Self-Service) ניתנת להוספה כהרחבה עתידית — ראו סעיף תוספות אופציונליות.

2.2 אפליקציה — כתיבה מחדש

כתיבה מחדש של כלל האפליקציה (iOS ו-Android) על גבי פלטפורמה טכנולוגית מודרנית, תוך שימור מלא של פונקציונליות הליבה הקיימת (עיון בקופונים, קטגוריות, חיפוש, מימוש הטבות, אזור אישי ועוד) ושדרוג הביצועים, היציבות וקלות התחזוקה לטווח הארוך.

| הערות | React Native + Capacitor | Flutter (מומלץ) |
| --- | --- | --- |
| קוד בסיס משותף אחד ל-iOS/Android, ביצועים גבוהים וקרובים ל-Native, עקביות עיצובית מלאה בין הפלטפורמות | שילוב טוב עם רכיבי Web קיימים; מבוסס JavaScript/TypeScript, קל לגיוס מפתחים | ביצועים מעולים, יציבות גבוהה, עקומת תחזוקה נוחה לאורך שנים |

שתי הטכנולוגיות מתאימות להיקף הפרויקט; להערכתנו Flutter מהווה את הבחירה המומלצת לטובת ביצועים ותחזוקה ארוכת-טווח, אך התמחור בהצעה זו תקף לשתי החלופות וההחלטה הסופית תתקבל יחד עם הלקוח בתחילת שלב האפיון.

2.3 הרשמה, כניסה ואימות סטודנטים

- שיפור תהליך ההרשמה והכניסה — זיהוי משתמש לפי מספר טלפון נייד ושליחת קוד אימות (OTP) באמצעות הודעת WhatsApp, במקום/בנוסף ל-SMS.

- אימות סטודנט בזמן אמת — שילוב כלי זיהוי תמונה (OCR / AI Document Recognition) לסריקת תעודת סטודנט וחילוץ אוטומטי של נתונים כגון שם המוסד האקדמי ופרטי הסטודנט, לצורך טיוב איכות הקהל הרשום.

- תהליך אימות אנושי/אוטומטי נוסף (fallback) למקרים בהם זיהוי התמונה אינו חד-משמעי.

2.4 שיפור טירגוט קהלים

- בניית מנגנון ליצירת קהלים אוטומטיים על בסיס נתונים דמוגרפיים והיסטוריית מימוש קופונים.

- מנגנון הצעות חכם (Recommendation Engine) המוטמע בפיד הראשי של האפליקציה, ומציג לכל משתמש הטבות רלוונטיות יותר על סמך התנהגותו ופרופיל הקהל שלו.

- לוח בקרה למערכת הניהול להגדרת קהלי יעד ומעקב אחר ביצועי הקמפיינים לפי קהל.

2.5 עיצוב מחדש (UX/UI)

- שלב א׳ — הצגת 3 קונספטים עיצוביים שונים לאפליקציה (Look & Feel, שפה גרפית, מבנה מסכים מרכזיים).

- שלב ב׳ — לאחר בחירת קונספט על ידי הלקוח, התאמה מלאה של הקונספט הנבחר לכלל מסכי האפליקציה בהתאם לדרישות.

- עיצוב responsive ועקבי בין האפליקציה למערכת הניהול המשודרגת.

3. שלבי העבודה ולוחות זמנים

להלן פירוט שלבי הפרויקט ומשך הזמן המשוער לכל שלב. חלק מהשלבים יכולים לרוץ במקביל (למשל שדרוג מערכת הניהול לצד פיתוח ליבת האפליקציה), כך שמשך הפרויקט הכולל המוערך הוא כ-16–18 שבועות (כ-4–4.5 חודשים) ממועד תחילת העבודה בפועל.

| משך משוער | שלב |
| --- | --- |
| 2 שבועות | גילוי, אפיון ומיפוי המערכת הקיימת |
| 3 שבועות | עיצוב UX/UI — 3 קונספטים + התאמת הקונספט הנבחר |
| 5 שבועות | שדרוג מערכת הניהול (Back-Office) ושכבת דיווח לבעלי עסקים |
| 10 שבועות | כתיבה מחדש של האפליקציה (Flutter / React Native + Capacitor) |
| 3 שבועות | הרשמה, כניסה ואימות זהות (מספר נייד + WhatsApp OTP) |
| 4 שבועות | אימות סטודנט בזמן אמת (זיהוי תמונה וחילוץ נתונים) |
| 5 שבועות | טירגוט קהלים חכם ומנוע המלצות בפיד |
| 3 שבועות | בדיקות (QA), פריסה לחנויות האפליקציות והדרכה |

4. הצעת מחיר

התמחור מוצג לפי שלבי הפרויקט, כך שניתן יהיה לעקוב אחר ההתקדמות מול ההשקעה בכל שלב. כל המחירים בש״ח ואינם כוללים מע״מ.

| מחיר (ש״ח, לפני מע״מ) | שלב / רכיב |
| --- | --- |
| 22,000 ₪ | גילוי, אפיון ומיפוי המערכת הקיימת |
| 48,000 ₪ | עיצוב UX/UI — 3 קונספטים + התאמת הקונספט הנבחר |
| 85,000 ₪ | שדרוג מערכת הניהול ושכבת דיווח לבעלי עסקים |
| 265,000 ₪ | כתיבה מחדש של האפליקציה (iOS + Android) |
| 38,000 ₪ | הרשמה, כניסה ואימות זהות (נייד + WhatsApp OTP) |
| 68,000 ₪ | אימות סטודנט בזמן אמת (זיהוי תמונה וחילוץ נתונים) |
| 82,000 ₪ | טירגוט קהלים חכם ומנוע המלצות בפיד |
| 32,000 ₪ | בדיקות (QA), פריסה לחנויות והדרכה |
| 640,000 ₪ + מע״מ | סה״כ להצעה |

* המחירים שלעיל הם אומדן ראשוני לצורך הדיון, ומיועדים לעדכון ולסגירה סופית בין הצדדים.

תוספות אופציונליות (לא כלולות בסה״כ ההצעה)

| מחיר | תוספת אופציונלית |
| --- | --- |
| החל מ-95,000 ₪ | פורטל כניסה עצמאי מלא לבעלי עסקים (Self-Service, מעבר לדוחות) |
| 9,500 ₪ / חודש | חבילת תמיכה ותחזוקה חודשית לאחר ההשקה (בנק של 30 שעות לחודש) |

5. תנאי תשלום

התשלום מבוסס על אבני דרך (Milestones) לאורך הפרויקט, כאחוז מסך ההצעה:

| אחוז | אבן דרך | # |
| --- | --- | --- |
| 20% | חתימת ההסכם ותחילת שלב הגילוי והאפיון | 1 |
| 20% | אישור קונספט העיצוב הנבחר (סיום שלב העיצוב) | 2 |
| 30% | סיום פיתוח מערכת הניהול וליבת האפליקציה | 3 |
| 20% | סיום פיתוח היכולות המתקדמות (זיהוי, אימות וטירגוט) ותחילת בדיקות | 4 |
| 10% | עליית האפליקציה לחנויות ואישור סופי מול הלקוח | 5 |

6. הבהרות והנחות עבודה

- המחירים בהצעה זו אינם כוללים מע״מ.

- אינם כוללים עלויות רישוי/מנוי לשירותי צד שלישי הנדרשים להפעלה השוטפת — לדוגמה: שירות שליחת הודעות WhatsApp Business API, שירות זיהוי תמונה/OCR חיצוני, אחסון ותשתיות ענן, וחשבונות מפתחים ב-Apple App Store וב-Google Play. עלויות אלה משולמות ישירות לספקים ואינן חלק מהצעה זו.

- אינם כוללים עלויות מדיה/פרסום לצורך גיוס משתמשים או בעלי עסקים.

- ההצעה מבוססת על היקף העבודה המתואר בסעיף 2. שינויים מהותיים בדרישות במהלך הפרויקט עשויים להשפיע על העלות ולוחות הזמנים, ויתומחרו בנפרד בתיאום מול הלקוח.

- הבחירה הסופית בין Flutter ל-React Native + Capacitor תיסגר בתחילת שלב האפיון; שתי החלופות כלולות באותו תמחור.

- שילוב יכולת האימות בזמן אמת (OCR) מתבסס על שירות זיהוי מסמכים חיצוני מוביל בשוק (כגון Google Document AI / AWS Textract); דיוק הזיהוי בפועל תלוי גם באיכות התמונה שמצלם המשתמש, ולכן ייבנה מנגנון גיבוי לאימות ידני/משני במקרי קצה.

- תוקף הצעה זו הוא 30 יום ממועד הוצאתה.

7. למה NG Workshop

- אנחנו הגוף שבנה את הפלטפורמה המקורית של סטודנט גרופ לפני כעשור — ומכיר את המערכת, הלוגיקה העסקית וההיסטוריה של הפרויקט לעומק, מה שמקצר משמעותית את שלב האפיון והפחתת הסיכונים.

- ניסיון מוכח בפיתוח ותחזוקה של אפליקציות מובייל בהיקף גדול, עם עשרות אלפי משתמשים, עבור לקוחות כגון Masco Group (SmarTap) ו-Kahana Group.

- ניסיון ספציפי בבניית אפליקציות עבור קהל סטודנטים ואקדמאים, לרבות הפלטפורמה שנבנתה עבור המכללה האקדמית צפת.

- מומחיות עדכנית בשילוב יכולות AI — זיהוי תמונה, ניתוח נתונים ומנועי המלצה — בדיוק סוג היכולות הנדרשות בפרויקט זה (אימות סטודנטים וטירגוט קהלים חכם).

- צוות פיתוח Full-Stack (Backend, Frontend, Mobile, DevOps) תחת קורת גג אחת, המאפשר אחריות מקצה לקצה על הפרויקט כולו.

- ליווי צמוד, זמינות גבוהה וגמישות תפעולית לאורך כל שלבי הפרויקט.

8. תוקף ההצעה ופרטי התקשרות

נשמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה, ולתאם פגישת המשך לצורך סגירת פרטי ההתקשרות.

NG Workshop

Guy Elisha — Founder & CEO

guy@ngworkshop.co.il  |  04-823-2535

www.ngworkshop.co.il  |  קיבוץ רמת השופט